TACTIUM STORE

Plan de creación de tienda Shopify e integración en la app

Catálogo de productos · Proveedores · Márgenes · Hoja de ruta técnica

Documento de trabajo — Julio 2026

# Índice

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento define cómo lanzar una tienda de productos físicos de pádel integrada en la app TACTIUM, empezando con un modelo de riesgo cero (print-on-demand, sin inventario) y escalando hacia un producto estrella de marca (calcetines grip personalizados) una vez validada la demanda.

La idea central: los productos físicos no están sujetos a las comisiones de compra in-app (IAP) de Apple ni Google —de hecho tienen prohibido usarlas— así que la tienda vive en un carril separado de las 8 suscripciones ya configuradas, sin conflicto y sin pagar el 15–30 % de las stores.

La ventaja diferencial de TACTIUM es la personalización basada en datos propios: nombre del jugador, escudo del club y logros de ARENA. Eso convierte merchandising genérico en producto que solo esta app puede vender.

## Recomendación en una línea

Arranca con Printful (POD, cero stock) para toallas, gorras, botellas y tazas; añade una tirada corta de calcetines grip con un fabricante español; usa overgrips como gancho de recompra. Lanzamiento fuera de la ventana ago–oct, como fase posterior al despliegue de Google Play.

# 2. Modelo de negocio y encaje con TACTIUM

La tienda persigue tres objetivos, en este orden de prioridad: (1) reforzar retención y sentido de pertenencia a la comunidad, (2) crear un ingreso adicional sin comisión de store, y (3) generar marketing orgánico (producto de marca visible en pista).

## Dos modelos de fulfillment combinados

- Print-on-demand (POD): el proveedor imprime y envía cada pedido individualmente. Cero inventario, cero riesgo, integración automática con Shopify. Ideal para textil plano y accesorios genéricos (toallas, gorras, tazas, botellas).

- Stock propio (tirada corta): compras un lote a un fabricante especializado y gestionas el envío. Mejor calidad y margen, pero inmovilizas capital. Reservado para el producto estrella: calcetines grip.

## El gancho competitivo: personalización con datos de la app

A diferencia de cualquier tienda de pádel, TACTIUM puede pre-rellenar el diseño con datos que ya tiene: nombre y apodo del jugador, club, colores del equipo y logros de ARENA. Esto reduce la fricción de personalización a un clic y hace el producto irrepetible fuera de la app.

# 3. Cumplimiento en App Store y Google Play

Regla clave: los bienes y servicios físicos que se consumen fuera de la app deben cobrarse con un método de pago externo (tarjeta / checkout de Shopify), NO con el IAP. Apple y Google prohíben expresamente usar su facturación in-app para productos físicos. Esto es una ventaja: te ahorras la comisión.

## Buenas prácticas para pasar revisión

- El checkout debe abrirse en el navegador seguro / Shop Pay o en un WebView hacia Shopify; nunca simular un pago propio dentro de la app.

- Separar visualmente la tienda de las suscripciones premium: una pestaña o sección "Tienda" independiente, para que el revisor no confunda ambos flujos.

- No ofrecer descuentos de suscripción a cambio de compras físicas dentro del mismo flujo, para evitar ambigüedad con las normas de IAP.

- Reflejar la tienda en la política de privacidad y condiciones (gestión de datos de envío).

# 4. Catálogo inicial de productos

Priorizado por cuatro criterios: margen, encaje con POD (sin stock), compra recurrente/impulso y relevancia real para el jugador amateur. Las palas quedan fuera (ticket alto, logística pesada, no encaja en esta fase).

## Tier 1 — Ganadores claros (empezar por aquí)

| Producto | Por qué gana | Fulfillment |
| --- | --- | --- |
| Calcetines grip personalizados | Producto estrella. Tendencia en deportes de raqueta, personalización total (nombre/club/colores), encaje perfecto con la lógica de equipo de TACTIUM. | Fabricante ES (tirada corta) |
| Muñequeras y bandanas | Baratísimas de producir, compra funcional (sudor), brandeables, ticket de impulso. Se venden en pack. | POD / fabricante |
| Toallas de pista | Margen alto (50–70 %), sublimación a todo color, uso en cada partido. Muy visuales para fotos de producto. | POD |

## Tier 2 — Complementan bien y suben el ticket

| Producto | Por qué | Fulfillment |
| --- | --- | --- |
| Botellas / bidones | Recompra, muy visibles en pista (marketing gratis), brandeables. | POD |
| Gorras | Moda + sol, talla única ajustable (pocas devoluciones), brandeable. | POD |
| Overgrips (pack) | El accesorio más vendido del pádel y puro consumible. Úsalo como gancho de recompra/suscripción, no como estrella. | Mayorista / marca |

## Tier 3 — Impulso / regalo (baja relevancia pádel)

| Producto | Por qué | Fulfillment |
| --- | --- | --- |
| Tazas | El mayor margen POD (~65 %), pero merch genérico. Sirve para ampliar ticket y regalo, no como núcleo. | POD |

Evitar al principio: camisetas y textil técnico (el tallaje dispara devoluciones y soporte) y paleteros/bolsas (ticket alto pero logística pesada, difícil en POD; mejor stock propio más adelante).

# 5. Proveedores recomendados

## A) Plataformas POD (sin stock, integración directa con Shopify)

Se sincronizan con la tienda, imprimen y envían por pedido, y gestionan el IVA/IOSS en pedidos < 150 €. Tener fábrica en Europa es clave: la producción local sube la conversión un 25–40 % en pedidos europeos.

| Proveedor | Fuerte en | Nota clave |
| --- | --- | --- |
| Printful | Toallas, gorras, botellas; integración Shopify más pulida | Centro de producción en BARCELONA → envíos rápidos y baratos en España. Recomendado para arrancar. |
| Gelato | Escalado internacional (140+ fábricas, 32 países) | Imprime en la fábrica más cercana al cliente. Útil si vendes fuera de España. Gelato+ 19,99 $/mes anual. |
| Printify | Tazas y básicos al menor coste; plan gratis generoso | Red de proveedores: calidad variable, hay que testear. Comodín para tazas de alto margen. |

## B) Fabricantes españoles especializados (calcetines grip)

Para el producto estrella el POD se queda corto: la sublimación genérica no da un grip real de calidad. Conviene un fabricante especializado, con pedido mínimo, y gestionas tú el stock.

| Proveedor | Especialidad | Pedido mínimo (aprox.) |
| --- | --- | --- |
| Wabiks | Calcetines de pádel personalizados (nicho específico) | Consultar |
| PerfectSocks | Calcetines de pádel personalizados | Consultar |
| EagleSocks | Fabricación 100 % en España, trabaja pádel | 50 pares/modelo (combina tallas) |
| AIMARSPORT / Moloon | Tobilleros de pádel, descuentos por volumen | Desde 50 uds |
| JC Castellà | Calcetines para clubes/equipos | 200 pares |

Aviso de integración: los fabricantes de calcetines no se sincronizan solos con Shopify como el POD. Ahí gestionas el stock manualmente (Shopify lo permite sin problema, es solo un flujo distinto de inventario).

# 6. Simulación de márgenes (estimada)

Cifras orientativas en euros para dimensionar el negocio. El coste base incluye producción; no incluye envío (normalmente repercutido al cliente) ni la cuota mensual de la plataforma POD. A validar con presupuesto real de cada proveedor.

| Producto | Coste base | PVP sugerido | Margen bruto | Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcetines grip | 4–6 € | 14,99 € | ~62 % | Stock propio |
| Toalla sublimada | 7–9 € | 19,99 € | ~58 % | POD |
| Muñequeras (par) | 3 € | 9,99 € | ~65 % | POD/fab. |
| Botella | 6–8 € | 16,99 € | ~55 % | POD |
| Gorra | 8–10 € | 19,99 € | ~52 % | POD |
| Taza | 4–5 € | 13,99 € | ~65 % | POD |
| Overgrip (pack 3) | 2–3 € | 8,99 € | gancho | Mayorista |

Nota: el pack de overgrips se usa como producto-gancho de recompra (imán de tráfico y recurrencia), no como generador de margen.

# 7. Creación de la tienda Shopify paso a paso

## Fase de configuración (1–2 días de trabajo efectivo)

- Alta y plan. Crear cuenta en Shopify (empezar con el plan Basic; suficiente para lanzar). Configurar idioma, moneda (EUR) y datos fiscales de la empresa.

- Dominio. Registrar/conectar un subdominio propio, p. ej. store.tactium.app, para mantener la marca.

- Pagos. Activar Shopify Payments (tarjeta) y, si es posible, Shop Pay / Apple Pay / Google Pay para reducir fricción en móvil. Configurar Bizum si el proveedor lo permite.

- Impuestos y envíos. Configurar IVA español, zonas y tarifas de envío. Definir umbral de envío gratis (p. ej. > 30 €) para subir el ticket medio.

- Conectar el proveedor POD. Instalar la app de Printful (y/o Printify) desde el Shopify App Store; se sincroniza el catálogo automáticamente.

- Diseñar productos. Subir logo TACTIUM y plantillas de diseño; crear las fichas de Tier 1 con mockups, descripciones y precios del apartado 6.

- Políticas y legal. Redactar políticas de envío, devoluciones, privacidad y términos (Shopify incluye plantillas). Imprescindible para revisión de stores y confianza.

- Pedido de prueba. Hacer un pedido real de cada producto estrella para verificar calidad, plazos y packaging antes de abrir al público.

- Lanzamiento en web primero. Abrir la tienda como web (storefront de Shopify) para validar demanda ANTES de integrarla en la app.

# 8. Integración futura en la app

La integración se aborda por fases, de menor a mayor esfuerzo técnico, para no bloquear el roadmap principal de TACTIUM.

## Fase A — MVP con WebView (rápido, días)

- Añadir una pestaña "Tienda" que abre la tienda Shopify dentro de un WebView (o navegador in-app).

- El checkout ocurre en Shopify: cumple normas de Apple/Google desde el minuto uno.

- Objetivo: validar demanda real con mínima inversión antes de construir nada a medida.

## Fase B — Headless con Storefront API (producto serio)

- Integrar la Storefront API de Shopify (GraphQL) para renderizar catálogo, ficha y carrito con la UI nativa de TACTIUM.

- El checkout final se delega a Shopify/Shop Pay (web) para mantener el cumplimiento.

- Personalización con datos propios: pre-rellenar el diseño (nombre, club, logros de ARENA) usando line item properties o el Cart API. Este es el diferencial.

- Stack: encaja con Expo/React Native mediante el cliente JS de Shopify Storefront o llamadas GraphQL directas.

## Fase C — Fidelización y datos

- Cupones y recompensas de ARENA canjeables por descuento en la tienda.

- Drops ligados a competiciones SNP/LAPI y a clubes (merchandising oficial de club).

- Analítica unificada: cruzar comportamiento de compra con engagement en la app.

# 9. Hoja de ruta y timing

| Fase | Qué | Cuándo (orientativo) |
| --- | --- | --- |
| 0. Preparación | Presupuestos de proveedores, pedido de muestras, diseño de logo/plantillas | Tras cerrar Google Play |
| 1. Tienda web | Configurar Shopify + POD, catálogo Tier 1, lanzar como web | Fase posterior a ago–oct |
| 2. Validación | Medir ventas, recoger feedback, decidir tirada de calcetines | 4–8 semanas de datos |
| 3. MVP en app | Pestaña Tienda con WebView | Tras validar demanda |
| 4. Headless | Storefront API + personalización con datos TACTIUM | Cuando la tienda tenga tracción |

Recomendación de timing: mantener la tienda fuera de la ventana ago–oct 2026 para no restar foco al lanzamiento de Google Play y al escalado vía SNP/LAPI. Es una línea de negocio complementaria, no crítica.

# 10. Riesgos y checklist de lanzamiento

## Riesgos a vigilar

- Calidad POD variable (sobre todo Printify): pedir muestras antes de publicar cada producto.

- Devoluciones por tallaje: limitar textil con tallas al principio; priorizar talla única.

- Capital inmovilizado en calcetines: empezar con la tirada mínima (50 pares) y reponer según demanda.

- Revisión de stores: mantener tienda y suscripciones claramente separadas.

## Checklist antes de abrir

- Pedido de prueba recibido y validado (calidad + plazo + packaging).

- Políticas de envío, devoluciones, privacidad y términos publicadas.

- Métodos de pago probados (tarjeta + wallets móviles).

- Fichas de producto con fotos/mockups y precios definitivos.

- IVA y tarifas de envío configurados; umbral de envío gratis definido.

# 11. Próximos pasos inmediatos

- Pedir presupuesto y muestras a EagleSocks / Wabiks (calcetines grip) y comparar.

- Crear cuenta Shopify + instalar Printful y montar 3 fichas Tier 1 de prueba.

- Diseñar logo/plantillas de personalización con la identidad TACTIUM.

- Lanzar la tienda como web y medir 4–8 semanas antes de integrarla en la app.

Documento de trabajo interno — TACTIUM. Cifras de coste/margen estimadas, a validar con presupuestos reales.